TFS - ćwiczenia

Zarządzanie projektem zespołowym

Zaloguj się do projektu zespołowego http://172.20.2.249:8080/tfs/test/notatnik za pomocą Web Acces
kolekcja: test, projekt zespołowy: notatnik, port: 8080

Zapoznaj się ze stanem zaawansowania projektu:

Który sprint jest aktualnie realizowany?

Jakie zadania zostały wykonane w ramach projektu?

Jakie zadania przydzielone są do ciebie?

Ile dni zostało do zakończenia aktualnego sprintu?

Czy na liście zadań znajduje się zadanie nieprzydzielone do nikogo?

Odnajdź zadania przydzielone dla siebie i zaznacz je jako wykonane

Wykonaj te same działania z poziomu Visual Studio

Nowy projekt zespołowy

Wyobraź sobie, że jesteś szefem zespołu tworzącego grę komputerową, np. gra akcji FTP, której akcja toczy się na ulicach Torunia w momencie rozlania się konfliktu Krymskiego na Europę Środkową. Utwórz projekt zespołowy, zaplanuj prace w projekcie i przydziel zadania związane z pierwszymi iteracjami.

Dodaj nowym projekt zespołowy File -> New -> Team Project do kolekcji sandbox na serwerze TFS

Dodaj kilku członków do twojego projektu zespołowego (lub całą grupę znd zdefiniowaną w systemie na którym działa serwer)

Zdefiniuj wstępną listę Product Backlog, funkcjonalności oczekiwane w produkie np: stworzenie fabuły, przygotowanie map, opracowanie interfejsu użytkownika, utworzeniem modeli budynków i postaci, implementację silnika graficznego, itp.

Uzupełnij opis, effort i właściciela dla wybranych elementów list

Zdefiniuj pierwszy sprint

określ datę rozpoczęcia i zakończenia

powiąż wybrane elementy list Product Backlog ze sprintem

rozbij te elementy na zadania

przypisz zadania do poszczególnych członków zespołu

Ustaw powiadomienia (alerts) wysyłane do ciebie w momencie zmian w zadaniach przypisanych do ciebie

Zaznacz wybrane zadania jako rozpoczęte (In progress) i jako zakończone (Done)

Dodawanie projektu deweloperskiego

Połącz projekt zespołowy ze ścieżką na lokalnej maszynie (Configure Workspace)

Utwórz nowy projekt programistyczny (np. aplikacja konsolowa)

Wyślij utworzone pliki do repozytorium Source Control -> Check In

Zmodyfikuj jeden z plików projektu i wyślij go do repozytorium jednocześnie łącząc zmiany z wybranym zadaniem

Wykonaj Check In, który spowoduje zamkniecie jednego lub więcej zadań

Dodaj nowy Product Backlog Item oraz nowe zadania z poziomu Visual Studio

Znajdź zadania przypisane do siebie i zakończ je

Znajdź wszystkie niezakończone zadania w ramach bieżącego sprintu i uzyskaną listę dodaj do ulubionych

Zmodyfikuj fragment kodu i wyślij zmiany do recenzji do jednego z członków zespołu

Team Fundation Service

Utwórz projekt zespołowy w usłudze Team Fundation Service (potrzebny Live ID)

Połącz się z tym projektem z Visual Studio i dodaj do repozytorium nowy projekt, np. projekt WindowsForm.

Sprawdź zawartość repozytorium przez przeglądarkę WWW

Spróbuj dodać nowych członków zespołu

Utwórz przykładową listę Backlog Products, ustaw liczbę i daty zakończenia iteracji (sprintów), przydziel zadania do pierwszej iteracji

Kolekcje i serwis buildów

Utworzenie kolekcji w której realizowany będzie przykładowy projekt?

Utworzenie i konfiguracja serwisu buildów

Agent i kontroler serwisu buildów