# TFS - ćwiczenia
## Zarządzanie projektem zespołowym
1. Zaloguj się do projektu zespołowego http://158.75.104.45:8080/tfs/test/notatnik za pomocą Web Acces
   kolekcja: test, projekt zespołowy: notatnik, port: 8080
2. Zapoznaj się ze stanem zaawansowania projektu:
  1. Który sprint jest aktualnie realizowany?
  2. Jakie zadania zostały wykonane w ramach projektu?
  3. Jakie zadania przydzielone są do ciebie?
  4. Ile dni zostało do zakończenia aktualnego sprintu?
  5. Czy na liście zadań znajduje się zadanie nieprzydzielone do nikogo?
3. Odnajdź zadania przydzielone dla siebie i zaznacz je jako wykonane
4. Wykonaj te same działania z poziomu Visual Studio
## Nowy projekt zespołowy
Wyobraź sobie, że jesteś szefem zespołu tworzącego grę komputerową, np. gra akcji FTP, której akcja toczy się na ulicach Torunia w momencie rozlania się konfliktu Krymskiego na Europę Środkową. Utwórz projekt zespołowy, zaplanuj prace w projekcie i przydziel zadania związane z pierwszymi iteracjami.
1. Dodaj nowym projekt zespołowy File -> New -> Team Project do kolekcji sandbox na serwerze TFS
2. Dodaj kilku członków do twojego projektu zespołowego (lub całą grupę znd zdefiniowaną w systemie na którym działa serwer)
3. Zdefiniuj wstępną listę Product Backlog, funkcjonalności oczekiwane w produkie np: stworzenie fabuły, przygotowanie map, opracowanie interfejsu użytkownika, utworzeniem modeli budynków i postaci, implementację silnika graficznego, itp.
4. Uzupełnij opis, effort i właściciela dla wybranych elementów list
5. Zdefiniuj pierwszy sprint
  1. określ datę rozpoczęcia i zakończenia
  2. powiąż wybrane elementy list Product Backlog ze sprintem
  3. rozbij te elementy na zadania
  4. przypisz zadania do poszczególnych członków zespołu
6. Ustaw powiadomienia (alerts) wysyłane do ciebie w momencie zmian w zadaniach przypisanych do ciebie
7. Zaznacz wybrane zadania jako rozpoczęte (In progress) i jako zakończone (Done)
## Dodawanie projektu deweloperskiego
- Połącz projekt zespołowy ze ścieżką na lokalnej maszynie (Configure Workspace)
- Utwórz nowy projekt programistyczny (np. aplikacja konsolowa)
- Wyślij utworzone pliki do repozytorium Source Control -> Check In
- Zmodyfikuj jeden z plików projektu i wyślij go do repozytorium jednocześnie łącząc zmiany z wybranym zadaniem
- Wykonaj Check In, który spowoduje zamkniecie jednego lub więcej zadań
- Dodaj nowy Product Backlog Item oraz nowe zadania z poziomu Visual Studio
- Znajdź zadania przypisane do siebie i zakończ je
- Znajdź wszystkie niezakończone zadania w ramach bieżącego sprintu i uzyskaną listę dodaj do ulubionych
- Zmodyfikuj fragment kodu i wyślij zmiany do recenzji do jednego z członków zespołu
# Team Fundation Service
- Utwórz projekt zespołowy w usłudze Team Fundation Service (potrzebny Live ID)
- Połącz się z tym projektem z Visual Studio i dodaj do repozytorium nowy projekt, np. projekt WindowsForm.
- Sprawdź zawartość repozytorium przez przeglądarkę WWW
- Spróbuj dodać nowych członków zespołu
- Utwórz przykładową listę Backlog Products, ustaw liczbę i daty zakończenia iteracji (sprintów), przydziel zadania do pierwszej iteracji
# Kolekcje i serwis buildów
1. Utworzenie kolekcji w której realizowany będzie przykładowy projekt?
2. Utworzenie i konfiguracja serwisu buildów
3. Agent i kontroler serwisu buildów